zmluva o dielo č.

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj ako „Zmluva“)

Článok 1.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	Stredná priemyselná škola dopravná

### Sídlo:				Študentská 23, 917 45 Trnava

Zastúpené:			Ing. Peter Papík – riaditeľ školy

Bankové spojenie:		Štátna pokladňa

číslo účtu:			70 0055 6756/8180

SWIFT/BIC: 			SPSRSKBA

IBAN: 				SK95 8180 0000 0070 0055 6756

IČO:				00491861

DIČ:				2021175981

Tel.:				033/5521161

Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Oprávnený na rokovanie

-  vo veciach technických:

-  vo veciach zmluvných :

Označenie registra podnikateľa:

Číslo zápisu:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Tel.:

Fax:

(ďalej len „Zhotoviteľ”)

Článok 2.

Predmet zmluvy

2.1.	Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo „Stavebné úpravy

odborných pracovísk školy, vrátane bezbariérovosti, Strednej priemyselnej školy dopravnej“ (ďalej aj „dielo“ alebo „predmet Zmluvy“) v rozsahu podľa uskutočneného prieskumu trhu, ktorý je archivovaný u Objednávateľa pod sp. zn. LA/10/2019.

2.2.	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zrealizuje pre Objednávateľa dielo v zmysle rozpočtu - ocenený Výkaz výmer (ďalej aj „výkaz výmer“), Príloha č. 1 Zmluvy.

.

2.3.	Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe technické podmienky na realizácii prác, disponuje dostatočnými kapacitami a potrebnými odbornými znalosťami  pri realizácii Diela.

2.4.	Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto Zmluve, v súlade  s platnou legislatívou Slovenskej republiky, v kvalite podľa príslušných a platných technických noriem STN a EN, schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov.

2.5. 	Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil Objednávateľovi v prieskume „Stavebné úpravy Strednej priemyselnej školy dopravnej“. Táto ponuka je archivovaná ako súčasť dokumentácie u objednávateľa pod spis. zn. LA/10/2019. Tieto dokumenty sú obom zmluvným stranám známe, boli zmluvným stranám navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za východiskové podklady k tejto zmluve.

2.6.	Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi podľa podmienok stanovených touto Zmluvou.

Článok 3.

Termín plnenia

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v nasledovných termínoch:

|  | Etapa | Termín |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. | začatie prác | do päť (5) dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy |
| 3.1.2. | Stavebné úpravy | do šesťdesiat (60) dní odo dňa začatia prác |
| 3.1.3. | Montáž zvislej plošiny a šikmých schodiskových plošín | do šesť (6) mesiacov odo dňa začatia prác |
| 3.1.4. | ukončenie prác | do osem (8) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy |

  - Termíny uvedené v bode 3.1 tejto Zmluvy musia byť Zhotoviteľom riadne  dodržané tak, aby neboli akýmkoľvek spôsobom ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené.

  - V prípade, ak Zhotoviteľ riadne vykoná dielo, alebo jeho dohodnutú časť, v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom, je Objednávateľ oprávnený riadne vykonané dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Za ukončenie jednotlivých dohodnutých termínov sa považuje Objednávateľove písomne potvrdenie riadneho, včasného a úplného ukončenie príslušných prác, a to aj vrátane vykonania predpísaných skúšok, atestov a meraní, resp. odstránenie prípadných vád diela.

  - V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto Zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto Zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor Objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom.

  - V prípade vzniku Zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia.

  - Všetky veci potrebné k plneniu tejto Zmluvy, nadobudnuté Zhotoviteľom pred účinnosťou tejto Zmluvy, idú na ťarchu Zhotoviteľovi v prípade, ak táto Zmluva nikdy nenadobudne účinnosť. To znamená, že Objednávateľ nie je povinný uhradiť Zhotoviteľovi takto vzniknuté náklady súvisiace s touto Zmluvou.

Článok 4.

Cena predmetu zmluvy

  - Cena za predmet Zmluvy uvedený v Článku II. tejto Zmluvy je stanovená na základe výsledku prieskumu trhu a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou Zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

a)	cena bez DPH......................................................	.................... EUR,

b)	DPH ..........%........................................................	.................... EUR,

c)	cena celkom s DPH...........................................................	.................... EUR.

# Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s ponukou Zhotoviteľa a ním predloženej cenovej ponuky, vrátane časti cenová ponuka-výpočet podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 1a tejto Zmluvy.

# V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj napr. náklady na:

# 4.3.1.	  Stavebné úpravy nadväzujúce na bezbariérovosť:

- stavebná úprava vyústenia zvislej plošiny na 1. poschodí,

- zhotovenie šikmej rampy pre vstup do budovy,

- spevnenie plochy pre prístup k zvislej plošine,

- prípojky elektrickej energie

- prekrytie otvoreného átria a vybudovanie samostatnej presklenej miestnosti,

- zabudovanie vykurovacieho telesa do stávajúceho vykurovacieho systému,

- zhotovenie podlahy,

- búracie a rekonštrukčné práce v elektrotechnickom laboratóriu:

h.1) na zníženie časti stropu,

h.2) vybudovanie centrálneho vypínania,

h.3) výmena podlahovej krytiny

4.3.2.	Zvislá plošina, šikmá schodisková plošina, nosnosť 300 kg, menovitá rýchlosť 0,105m/s,  Šikmá schodisková plošina, nosnosť 225 kg, menovitá rýchlosť 0,06 m/s.

4.3.3.	Skúšky nevyhnutné pre kvalitné zhotovenie diela a projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia.

4.3.4.	Opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti  a prevádzky školy počas realizácie stavby.

.

Článok 5.

###### Platobné podmienky

  - Zmluvné strany sa dohodli na tom, že Zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať priebežne, a to nasledovne:

a) 	počas realizácie diela vystaví čiastkové faktúry, ktorých súhrn neprekročí 90 % ceny diela podľa tejto zmluvy,

b) 	konečnú faktúru na zvyšných minimálne 10% ceny vystaví a doručí zhotoviteľ objednávateľovi do 30 dní odo dňa podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí prác a odstránení prípadných vád a nedorobkov.

5.2.	Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou daňovou legislatívou, ako aj číslo Zmluvy, názov projektu a názov operačného programu. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác, vrátane podrobnej fotodokumentácie všetkých aktuálne uskutočnených, vyfakturovaných prác a dodávok na CD  a potvrdenie Objednávateľa o riadnom a včasnom ukončení príslušných prác, resp. vykonania predpísaných skúšok, atestov a meraní, alebo odstránenie prípadných vád diela.

5.3.	V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

5.4.	Faktúra bude vystavená a uhradená v mene EUR.

5.5.	Faktúry sú splatné do 60 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu Objednávateľa. Splatnosť poslednej faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Úhrada faktúr nastane až po kontrole dokladov na riadiacom orgáne, a následne po pripísaní finančných prostriedkov projektu na účet Objednávateľa. Zároveň Zhotoviteľ berie na vedomie, že financovanie je zo zdrojov EÚ a pri systéme predfinancovania si nebude uplatňovať sankcie a úroky za nedodržanie splatnosti.

5.6.	Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z celkovej ceny diela, ktoré Zhotoviteľovi uhradí do 30 dní po odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov. Podkladom je zápis o kompletnom odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom Objednávateľa.

5.7.	Ak sa Zhotoviteľ, ktorý v čase podpisu Zmluvy nebol platcom DPH v priebehu plnenia tejto Zmluvy ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o DPH.

Článok 6.

## Odovzdanie a prevzatie diela

6.1.  Zhotoviteľ písomne vyzve Objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.

6.2.	O prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis prípadných zistených vád a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.

6.3	Pri odovzdaní diela je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi doklady určené príslušnými STN, EN a všeobecne záväznými predpismi.

6.4.	Vlastníkom diela počas jeho realizácie je Objednávateľ. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ, pričom ich cena je zahrnutá v celkovej cene za dielo. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou zariadení uhradených Objednávateľom pred ich zabudovaním. Nebezpečenstvo škody na diele, ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom.

Dňom odovzdania diela prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo k materiálu a zariadeniu použitému Zhotoviteľom pri realizácii diela.

  - Pri odovzdaní diela Zhotoviteľ zabezpečí zaškolenie technického personálu Objednávateľa v rámci užívania všetkých nainštalovaných technológií.

Článok 7.

Záručná doba a vady diela

  - Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v Zmluve.

  - Záručná doba na predmet Zmluvy - stavebné práce je 5 rokov, na technológiu 2 roky     a začína plynúť odo dňa odovzdania diela Objednávateľovi.

  - Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

  - V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, Objednávateľ písomne upozorní Zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 15 dní od ich uplatnenia zo strany Objednávateľa, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

Článok 8.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

8.1.	V prípade, že Zhotoviteľ nedodá predmet Zmluvy v dohodnutom termíne, Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania.

8.2.	V prípade nedodržania povinností ustanovených v tejto Zmluve, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR za každé porušenie povinnosti, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak.

8.3.	Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40,00 EUR za každý deň oneskorenia odstránenia vád, t. j. ak reklamované vady Zhotoviteľ neodstráni do 15 dní, resp. v inom dohodnutom termíne.

8.4.	Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku  zmluvnej pokuty.

8.5.	V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Zhotoviteľ právo na úroky z omeškania vo výške ustanovenej platnými právnymi predpismi.

Článok 9.

##### Spolupôsobenie Objednávateľa

  - V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v Článku 3. tejto Zmluvy.

Článok  10.

## Stavebný denník

  - Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení (ďalej aj „stavebný zákon“).

  - Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci Zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor Objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca Objednávateľa, resp. projektant stavby.

  - Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto Zmluvy,    t. j.  postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektu. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor Objednávateľa.

  - V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch (3) pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch (3) pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

Článok 11.

Osobitné ustanovenia

11.1.	Zhotoviteľ je povinný uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a stavebného zákona, konkrétne stavbyvedúci pre plnenie podľa tejto Zmluvy alebo dokladu ekvivalentného podľa práva Európskej únie (ďalej aj „EÚ“). V prípade, ak bude stavbyvedúcim osoba, ktorá nie je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a stavebného zákona, konkrétne stavbyvedúci pre plnenie podľa tejto Zmluvy ale je držiteľom dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ, tak sa Zhotoviteľ zároveň zaväzuje, že táto osoba bude mať oficiálne zabezpečené (pre poskytovanie služieb stavbyvedúceho pre plnenie podľa tejto zmluvy) hosťovanie alebo usadenie, príp. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Meno osoby stavbyvedúceho je povinný Zhotoviteľ oznámiť Objednávateľovi najneskôr pri preberaní staveniska, pokiaľ tak už neurobil pri prekladaní ponuky v zákazke uvedenej v Článku 2. tejto Zmluvy alebo ak by došlo po podaní ponuky k zmene tejto osoby. V prípade, ak by počas zhotovovania diela došlo k zmene tejto osoby, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň tejto zmeny predložiť Objednávateľovi fotokópiu dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti uvedeného v predchádzajúcom texte. V prípade, ak Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, t. j. bude postupovať pri plnení tejto zmluvy bez takejto osoby, prípadne nepredloží nový doklad o odbornej spôsobilosti pri zmene tejto osoby, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý, aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti a okrem toho má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

11.2.  Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu. Zároveň je Zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a účinných Všeobecne záväzných nariadení mesta Trnava a aj iné právne predpisy Slovenskej republiky a záväzné predpisy EÚ.

11.3.	Objednávateľ má právo kedykoľvek počas zhotovovania diela kontrolovať, a to aj spôsobom uvedeným v nasledujúcom odseku tohto článku, či je dielo zhotovované riadne, kvalitne a odborne. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi pri uplatňovaní tohto jeho práva všetku potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia tejto povinnosti, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každé neposkytnutie súčinnosti alebo neumožnenie kontroly, a to aj za neumožnenie uplatnenie práva Objednávateľa uvedeného v nasledujúcom odseku tohto článku, a to aj opakovane a zároveň má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy v plnej výške, a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

11.4.	Objednávateľ má právo, za účasti znalca, ktorého si vyberie, vykonať pred odovzdaním a prevzatím diela, ale aj kedykoľvek počas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania, prípadne má právo odobrať vzorky z materiálov použitých pri zhotovovaní diela a to najmä za účelom zistenia, či je dielo zhotovované riadne a v súlade s touto Zmluvou a projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto Zmluvou a/alebo projektom, má právo neprevziať takto zhotovené dielo. Zároveň má Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy a tiež má právo požadovať od Zhotoviteľa aj úhradu preukázaných nákladov na vykonanie sond alebo iných meraní, ktorých výsledky poukazovali na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto Zmluvou a/alebo projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto Zmluvou a/alebo projektom a zároveň, ak podľa vyjadrenia znalca bude možné tieto vady a chyby odstrániť, tak platí, že Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy o dielo až po márnom uplynutí lehoty na odstránenie prípadných nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov bude tri (3) pracovné dni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín na zhotovenie diela. V prípade, ak podľa vyjadrenia znalca nebude možné tieto vady a chyby odstrániť, tak platí, že Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy o dielo okamžite.

11.5.	V prípade, ak by došlo k ukončeniu tejto Zmluvy akýmkoľvek spôsobom, je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady vypratať stavenisko, a to bezodkladne po ukončení tejto Zmluvy, najneskôr však v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa ukončenia Zmluvy, pokiaľ nedôjde k obojstrannej, písomnej uzavretej dohode zmluvných strán o inom termíne vypratania staveniska. V prípade, ak Zhotoviteľ v tejto lehote nevyprace riadne, úplne a včas stavenisko, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ a Objednávateľ zároveň touto Zmluvou uzatvárajú dohodu o plnej moci, na základe ktorej Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi plnú moc, aby v prípade, ak Zhotoviteľ dobrovoľne nevyprace stavenisko v súlade s touto Zmluvou, uskutočnil Objednávateľ všetky úkony potrebné k vyprataniu staveniska, vrátane fyzického výkonu vypratania staveniska. Za týmto účelom je Objednávateľ oprávnený vstúpiť na stavenisko. Neprevzaté veci, ktoré sa nachádzajú na stavenisku budú prevzaté do úschovy Objednávateľa alebo inej, Objednávateľom určenej osoby, pričom Objednávateľ bude oprávnený požadovať od Zhotoviteľa náhradu všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré Objednávateľovi v súvislosti s vypratávaním staveniska vzniknú, a to v ich plnej výške a tiež bude mať nárok požadovať náhradu za uskladnenie prevzatých vecí. Objednávateľ túto udelenú plnú moc prijíma. Táto plná moc teda trvá aj po zániku tejto Zmluvy.

11.6.	Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami, či už Objednávateľa alebo inými osobami určenými na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi poskytovateľom príspevku a verejným obstarávateľom na implementáciu projektu: „Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk školy pre praktické vyučovanie“ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:

a) 	poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,

b) 	útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

c) 	Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d) 	orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

e) 	splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) 	osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej republiky a EÚ.

11.7.	Táto zmluva sa uzatvára v rámci zabezpečenia a implementácie nasledovného projektu:

„Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk

školy pre praktické vyučovanie“

Operačný program:  302000-Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:              302020-2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným

službám

Kód výzvy: 	              IROP-PO2-SC223-2016-14

Fond:		  Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu:        Modernizácia materiálno - technického vybavenia odborných

pracovísk školy pre praktické vyučovanie

11.8.	Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvárať túto Zmluvu o dielo v prípade, že ponúknutá cena bude presahovať výšku sumy nenávratného finančného príspevku poskytnutého verejnému obstarávateľovi z Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program, Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14, Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja, resp. v prípade, že nenávratný finančný príspevok nebude Objednávateľovi v lehote do 31.12.2019 poskytnutý.

11.9.	Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo bude realizovať postupne na základe Objednávateľom vopred odsúhlaseného harmonogramu prác. Dielo bude realizované za plnej prevádzky školy tak, aby bol minimalizovaný vplyv realizácie diela na prevádzku a vyučovací proces v škole.

11.10.	Výkonom činnosti stavbyvedúceho bude poverený: ............................... (doplní uchádzač).

11.11.	Výkonom stavebného dozoru bude poverený: ............................... (doplní Objednávateľ pred podpisom Zmluvy).

11.12.	Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase podpisu zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa budú na strane Zhotoviteľa ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, podmienku podľa predchádzajúcej vety musia splniť všetky tieto subjekty.

11.13     Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácii vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov.

Článok 12.

## Odstúpenie od zmluvy

12.1	Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných ustanoveniach tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy, najmä ak Zhotoviteľ:

a) 	bude meškať s termínom plnenia podľa Článku 3. ods. 3.1. tejto Zmluvy o viac ako 15  dní,

b) 	ak bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve; musí ísť o vady, na ktoré bol Zhotoviteľ Objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,

c) 	v rozpore s  ustanovením tejto Zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto Zmluvy,

d) 	bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretie osoby,

e) 	v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.

12.2.	Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto Zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a nie je možné v zhotovovaní diela bez ich vykonania pokračovať a ak predpokladaná cena prác presiahne 15 % ceny podľa tejto Zmluvy.

12.3.	Zmluvné strany sú v prípade odstúpenia od zmluvy povinné vysporiadať si vzájomné záväzky a pohľadávky. Časť diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa.

12.4.	V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi.

Článok 13.

##### Záverečné ustanovenia

13.1.	Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

13.2. 	O nadobudnutí účinnosti Zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení Zmluvy. Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, 917 45 Trnava, vydá Zhotoviteľovi na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy.

13.3.	Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

13.4.	Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.

13.5.	Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy a neupravené v tejto Zmluve riadia sa príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

13.6.	Písomnosti podľa tejto Zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich pracovných dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri Zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri Objednávateľovi v Článku 1. tejto Zmluvy. Za prijaté sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto Zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte.

13.7.	Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

V Trnave, dňa ...................	V Trnave, dňa .....................

Za Zhotoviteľa:                                                                                Za Objednávateľa:

...........................................................	.......................................................

meno, priezvisko, funkcia                                                                      Ing. Peter   P a p í k

oprávnenej osoby zhotoviteľa                                                                      riaditeľ školy

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č.:

Výkaz výmer

Doplní uchádzač.

|  | doloží úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotoviteľ:: |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  | : |  |
| IČO: |  |  |  |  |
| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0,000 |
|  | 1 | Zemné práce |  |  |  | 0,000 |
| 1 | 121101111 | Odstránenie ornice ručné s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 | m3 | 4,200 |  |  |
| 2 | 132201101 | Výkop ryhy ručný do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 2,650 |  |  |
| 4 | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 6,300 |  |  |
| 5 | 171101103 | Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard | m3 | 6,300 |  |  |
| 6 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 2,500 |  |  |
|  | 2 | Zakladanie |  |  |  | 0,000 |
| 7 | 271571111 | Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku | m3 | 6,680 |  |  |
| 8 | 273354111 | Debnenie základ. dosiek- zriadenie | m2 | 6,000 |  |  |
| 9 | 273354211 | Debnenie základ dosiek - odstránenie | m2 | 6,000 |  |  |
| 10 | 273361216 | Výstuž základových dosiek pr. do 12 mm z ocele zn.10505 | t | 0,745 |  |  |
| 11 | 274313611 | Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 | m3 | 2,660 |  |  |
| 12 | 279321311 | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 | m3 | 5,900 |  |  |
| 13 | 631319175 | Príplatok za strnutie povrchu hr.120-240mm | m3 | 5,250 |  |  |
| 14 | 273354111 | Debnenie plošiny bezbariérovej dosky- zriadenie | m2 | 12,000 |  |  |
| 15 | 273354211 | Debnenie plošiny bezbariérovej dosky - odstránenie | m2 | 12,000 |  |  |
| 16 | 274313611 | Betón bezbariérovej dosky, prostý tr.C 16/20 | m3 | 4,250 |  |  |
|  | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0,000 |
| 17 | 311272133 | Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 100 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x499) | m2 | 2,650 |  |  |
| 18 | 311272122 | Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 375 mm P6-650 hladkých, na MVC a maltu YTONG (200x249x499) | m3 | 4,700 |  |  |
|  | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0,000 |
| 19 | 611481119 | Potiahnutie vnútornýchstien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 65,000 |  |  |
| 20 | 612421321 | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých | m2 | 55,000 |  |  |
| 21 | 622465701 | Príprava vonkajšieho podkladu stien PROFI Adhézny mostík + | m2 | 55,000 |  |  |
| 22 | 631312121 | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm | m3 | 2,250 |  |  |
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0,000 |
| 23 | 962032231 | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 0,750 |  |  |
| 24 | 962032432 | Búranie konštrukciie železobetónovej | sub | 1,000 |  |  |
| 25 | 962032433 | rezaniebetónovej konštrukcie, úprava podlahovej komštrukcie | sub | 1,000 |  |  |
| 26 | 968072475 | Demontáž zar. Predmetov :1x pisoar1xumývadlo,1x bateria,1 WC spodný vývod | sub | 1,000 |  |  |
| 27 | 978059531 | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t | m2 | 16,000 |  |  |
| 28 | 979011111 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 4,750 |  |  |
| 29 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 4,750 |  |  |
| 30 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 4,750 |  |  |
| 31 | 941955003 | Lešenie pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do4,50 m mont, demontáž, prenájom | m2 | 60,250 |  |  |
|  | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0,000 |
| 32 | 998011001 | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m | t | 26,250 |  |  |
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0,000 |
|  | 721 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia |  |  |  | 0,000 |
| 33 | 721110105 | Rozvody vody a kanalizácie | sub | 1,000 |  |  |
| 34 | 721110105 | Montáž zar, predmetov | sub | 1,000 |  |  |
| 35 | 5522317100 | Sifón umývadlový | ks | 1,000 |  |  |
| 36 | 5522317200 | rohový ventil | ks | 3,000 |  |  |
| 37 | 5522317300 | umývadlo 60cm | ks | 1,000 |  |  |
| 38 | 5522317400 | wc geberit+ SEDÁTKO | ks | 1,000 |  |  |
| 39 | 5522317600 | Batéria stojánková, umývadlová | ks | 1,000 |  |  |
|  | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0,000 |
| 40 | 766661112 | Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové | ks | 1,000 |  |  |
| 41 | 6116011125 | Zárubeň 90/1970 | ks | 1,000 |  |  |
| 42 | 6116017100 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm prefa | ks | 1,000 |  |  |
| 43 | 6116301900 | Kovanie dverí jednoduché | ks | 1,000 |  |  |
| 44 | 6114100100 | Plastové výrobky - dvierka 300/300 | ks | 2,000 |  |  |
|  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0,000 |
| 45 | 776401800 | Demontáž soklíkov alebo líšt | m | 21,200 |  |  |
| 46 | 2841305040 | Podlaha PVC homogénna Standard Plus PUR - základná trieda | m2 | 80,000 |  |  |
| 47 | 776521100 | Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov | m2 | 75,000 |  |  |
| 4 | 622465702 | Samonivelizačný poter do gr. 5 mm, BAUMIT vr. Penetrácie | m2 | 72,000 |  |  |
| 48 | 776511818 | SOKEL PVC | m | 35,600 |  |  |
|  | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  | 0,000 |
| 49 | 711111001 | Izolácia proti vlhkosti vodorovná | m2 | 36,500 |  |  |
| 50 | 1116315000 | HYDROIZOLÁCIA DEN BRAVEN | M2 | 36,500 |  |  |
|  | 783 | Dokončovacie práce - nátery |  |  |  | 0,000 |
| 51 | 783124620 | Nátery oceľ.konštr. stredných B a plnostenných D syntetické, 3x emailovanie - 105µm | m2 | 35,000 |  |  |
|  | 784 | Dokončovacie práce - maľby |  |  |  | 0,000 |
| 52 | 784410100 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m | m2 | 155,000 |  |  |
| 53 | 784452271 | Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m | m2 | 155,000 |  |  |
|  | 713 | Izolácie tepelné |  |  |  | 0,000 |
| 54 | 713111121 | Montáž tepelnej izolácie rohožami,pásmi,dielcami,doskami stien, rovným spodkom s úpravou viazacím | m2 | 35,500 |  |  |
| 55 | 2837650010 | ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 80mm alebo ekvivalent | m2 | 38,000 |  |  |
|  | 771 | Podlahy z dlaždíc |  |  |  | 0,00 |
| 56 | 771575107 | Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x400 mm | m2 | 5,600 |  |  |
| 57 | 7714100100 | Dlažba 300/300 | m2 | 6,500 |  |  |
| 58 | 771589795 | Silikónovanie podláh | m2 | 15,000 |  |  |
| 59 | 998771202 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | sub | 1,000 |  |  |
|  | 781 | Dokončovacie práce a obklady |  |  |  | 0,000 |
| 60 | 781445202 | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ.200x250 mm | m2 | 18,000 |  |  |
| 61 | 5978651230 | Obklad keramický 200/250 | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0,000 |
| 62 | 210010001 | Vnútorná elektroinštalácia úprava pre bezbaríerovosť, kolajisko | sub | 1,000 |  |  |
|  | 766 - Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0,000 |
| 63 | 766621332 | Montáž prestrešenia zasklením š. 3550 mm x v. 1800 mm | sub | 1,000 |  |  |
| 64 | 763115125 | kazetový strop | m2 | 36,000 |  |  |
|  |  | Celkom |  |  |  | 0,000 |